学生宿舍项目装修工程（一期）跟踪审计服务询价公告

[2025-078]

公司：

我校拟采购“学生宿舍项目装修工程（一期）跟踪审计服务”一项，采购预算195000元 。

一、项目概况

该工程项目总预算1581.64万元。建设内容主要包括：对170余套学生宿舍进行室内装修。

二、技术要求

（一）服务内容

学生宿舍项目装修工程（一期）跟踪审计服务，包括最高投标限价审核（含工程量清单审核）、招标文件和合同审核、投标报价分析、施工阶段全过程造价控制等工作。

（二）服务范围

学生宿舍项目装修工程（一期）跟踪审计。

（三）服务具体要求

派驻的跟踪审计人员须服从委托人的管理，遵守学校有关规章制度，深入施工现场实施造价监控；专业造价师应及时跟踪现场，每周至少到场两次，应及时参加工地相关例会、现场主要材料及设备进场验收、隐蔽工程验收、工程质量检查、现场签证工程量勘验等事项。

（四）服务团队人员要求

1.供应商为本项目配备服务团队，服务团队包含项目负责人1名，团队主要成员（包含负责人）至少3名，服务人员均须为供应商公司员工。项目负责人须为国家一级注册造价工程师、工作满10年。项目组成员（不含项目负责人）须具有住房与城乡建设部颁发的国家注册二级及以上注册造价工程师资格，且具有5年以上从事装饰、安装等业务经历。（报价文件提供服务团队人员名单、工作履历说明及相关证明复印件、相关人员近6个月社保证明材料）

2.成交供应商不得随意更换报价文件承诺的审计人员，若确需更换，供应商需书面提出申请并经采购方同意方可更换。对不履行职责，不能胜任审计工作的，采购方有权要求更换合适人选。

（五）报价要求

1. 本项目供应商参考“苏建价协〔2022〕7号” 文件指导价进行报价（报价方案格式详见附件1），跟踪审计费预算19.5万元。

2. 属于跟踪审计范围、有关工程造价控制的其他业务等均不再另行计费，此外咨询机构工作期间的交通费、停车费和伙食费等也不再另行计取。

三、商务要求

1.服务期限及履约时间

本合同的建设工程造价咨询服务时间为施工招标准备开始至本项目竣工结算完成。

2.报价清单格式:本项目报出相关费率，报价清单详见“五、报价清单格式”。

3.结算方式：

1）招标控制价及清单审核费用支付：工程竣工验收后付清；

2）跟踪审计费支付：资料整理齐全、跟踪审计总结报告完成且三方签字认可的工程结算审核报告完成后3个月内付清。

4.验收标准及方式

- 《中国矿业大学委托审计管理办法》（中矿大〔2021〕17号）。

- 《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（中价协〔2012〕011号）。

5. 技术咨询人：孔老师，联系方式0516-83590260。

四、供应商资格要求

      - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件并加盖公章；

- 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动

- 已承担该项目其他咨询服务的供应商不得参与本项目报价；

- 本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

五、报价清单格式

学生宿舍项目装修工程（一期）跟踪审计服务报价方案

单位名称：

1.报价费率：

（1）跟踪审计费=工程结算审定金额×   ‰。

（2）招标控制价及清单审核费=基本费+效益费

①基本费=最终确定的招标控制价×    ‰，

②效益费=控制价有效审增（减）额×    %。

(3) 评审折算费率=跟踪审计费率×50%+基本费率×20%+效益费率×30%

注明：评审折算费率仅用于评审时的供应商报价排名依据，不作为项目结算依据。

2.违约承诺方式：委托人复核误差率超出2.5%，扣减审计费的   %。

3.人员组成：

| 人员 | 姓名 | 证书或职称 | 证书或职称注册号 | 专业 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 审核人员1 |  |  |  |  |  |
| 审核人员2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

联系人：      联系电话：

单位盖章：

五、报价文件制作要求

- 询价公告号、项目名称、供应商名称、联系人、联系电话

- 报价清单，加盖单位公章

- 技术响应偏离表

- 商务响应偏离表

- 本项目服务承诺

- 资质证明及服务团队人员证明：

- 提供“四、供应商资格要求”中的相关证明材料

- 提供“（四）服务团队人员要求中的人员名单、工作履历说明、相关证书复印件、相关人员近6个月社保证明材料。

- 报价文件制作及寄送：

    - 报价文件制作三份，一正两副，要求密封，外部注明项目名称、询价公告号（2025-078）及公司名称，于2025年 12月31日11：00前报送我处。

    - 报价文件请发送顺丰快递。邮寄地址：江苏省徐州市铜山区大学路1号中国矿业大学南湖校区行健楼C206采购管理办公室，王磊收，电话：0516-83590283，邮编:221116。

中国矿业大学采购与招标管理办公室

2025年12月25日